| ALDM AutoCore · Dirección de Sistemas | Reporte de Pruebas Unitarias / Integrales |
| --- | --- |

Reporte de Pruebas para Falla/Petición

| Petición: | Migración del Sistema Mecánico a versión web + apps móviles: rediseño e integración de la app del taller con el panel web, homologación de la app de clientes, modo local y patrón de pruebas QA. | Fecha: | 26 de septiembre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° Track / CRQ: | CRQ40067 |
| Responsable de Sistemas: |  | Tarea (en caso de aplicar): | TAS30160 |
| Proveedor: | N/A | N° Pase: |  |
| Aplicación: | ALDM AutoCore — API FastAPI, panel web React, app del taller y app de clientes (Expo SDK 57) | Duración (días/hrs.): |  |
| Ambiente Requerido: | QA: copia aislada de la base (_qa_tmp\qa_copy.db), servidor en puerto 8001, Node 22+, Python 3, Expo Go | Tamaño Proyecto: | Grande |
| Clasificación del Requerimiento: | Proyecto | Origen de la Falla: | N/A |

| Autorización de Pruebas Unitarias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Fecha |
| Usuario ¹ |  |  |
| Arq. Seguridad Informática ² |  |  |
| Calidad TI ³ |  |  |
| Revisor código / Supervisor ⁴ |  |  |

| Autorización del Resultado de Pruebas Integrales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Realización de las Pruebas Integrales: | Automatizadas: 26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores) · API real y dispositivo: pendientes |  |
| Rol | Nombre | Firma |
| Usuario |  |  |
| Calidad TI |  |  |
| Responsable de Sistemas |  |  |
| Arq. Seguridad Informática |  |  |
| Control de Versiones |  |  |
| Proveedor | N/A |  |
| Comentarios de la aprobación: |  |  |
| Estatus de las pruebas: | PARCIAL — Suite automatizada de apps en verde (114/114 ×3). Suite contra la API real (16 casos) y suite en dispositivo (15 casos) pendientes de ejecución. |
| Scripts a ejecutar en la liberación: | mobile › npm run qa · backend › python tests\pruebas_integrales.py (contra la copia QA). No hay scripts de base de datos: el backend crea tablas y siembra catálogos al arrancar. |  |
| Descripción del resultado esperado: | Todos los casos en OK; reportes qa/ultimo-reporte.txt y tests/reporte_pruebas_integrales.json sin fallas; checklist de dispositivo firmado. |  |

¹ Vo.Bo. del solicitante del área usuaria.  ² Vo.Bo. del Arquitecto de Seguridad Informática al análisis de código.  ³ Vo.Bo. de Calidad TI.  ⁴ Vo.Bo. del revisor del código o supervisor del desarrollador.

# 1. Resumen de ejecución

| Suite | Casos | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 · Automatizada de apps móviles (npm run qa) | 19 | 114/114 validaciones E2E, repetidas 3 veces, + 4 validaciones estructurales sin fallas | OK |
| S2 · Integrales contra la API real + base QA | 16 | Script listo: backend/tests/pruebas_integrales.py | Pendiente |
| S3 · Manuales en dispositivo (Expo Go) | 15 | Checklist en la sección 5 | Pendiente |

- Historias de usuario cubiertas: 52 (ver matriz de trazabilidad, sección 6).

- Defectos detectados y corregidos durante las pruebas: 19, cada uno con su prueba de regresión (sección 7).

- Regla de datos: ninguna prueba toca la base real. S1 usa SQLite en memoria; S2 usa la copia _qa_tmp\qa_copy.db y marca todo lo que crea con el prefijo "QA-PI".

# 2. Ambiente y datos de prueba

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI 0.115, SQLAlchemy 2.0, 230 rutas; WebSocket /api/ws/servicio/{id}. |
| Base de datos QA | Copia de sistema_mecanico.db en _qa_tmp\qa_copy.db (DATABASE_URL). La base real nunca se usa en pruebas. |
| Apps móviles | Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19.2, React Navigation 7. App del taller con modo local (SQLite). |
| Harness S1 | Node 22 (node:sqlite) ejecuta el código real de la app (api.js → apiLocal.js → db.js) con mocks de módulos nativos; Python 3 para contrato y paridad. |
| Harness S2 | Python + httpx del venv del backend contra http://127.0.0.1:8001/api. |
| Dispositivo | Android con Expo Go en la misma red (Metro en 192.168.1.10:8081). |
| Datos semilla | 8 tipos de servicio, 12 colores, 79 marcas, 1,008 modelos, 32 estados, 207 CP de León, 22 puntos de inspección, 4 roles base. |

# 3. Suite S1 — Automatizada de apps móviles

Ejecutada el 26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores) con `npm run qa` desde mobile/. Cada flujo se repite 3 veces para detectar fallas intermitentes. Las reglas de negocio del modo local se copian del código del backend, y la validación PI-M-CON asegura que cada llamada de las apps existe en la API real.

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-A · Catálogos precargados |
| Historias de usuario: | HU-CAT-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Catálogos precargados" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - 8 tipos de servicio (seed.py) - 12 colores - 79 marcas con id_marca_vehiculo - 1,008 modelos - Filtro de modelos por marca - 8 categorías y 31 subcategorías de refacción - México y 32 estados - Ciudades principales por estado - 22 puntos de inspección - Re-siembra no duplica y conserva lo capturado - Limpia marcas de la siembra defectuosa anterior |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 15 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 15/15 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-B · Códigos postales (León, Gto.) |
| Historias de usuario: | HU-CAT-02 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Códigos postales (León, Gto.)" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - CP 37000 → Guanajuato / León / Centro - CP inexistente da error claro |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 2 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 2/2 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-C · Alta de cliente, vehículo y orden |
| Historias de usuario: | HU-CLI-01, HU-VEH-01, HU-ORD-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Alta de cliente, vehículo y orden" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Cliente creado y localizable por nombre - Vehículo con marca/modelo/color resueltos - Orden abierta en etapa Recibido con cliente y vehículo - Sin IVA automático: IVA 0 y total en cero - Aplicar IVA 16 % desde la orden - Tipos de mantenimiento guardados - Anticipo con su forma de pago real (tarjeta) - Anticipo sobre total $0 queda como cambio (regla del backend) |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 10 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 10/10 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-D · Llenado de la orden |
| Historias de usuario: | HU-ORD-02, HU-INV-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Llenado de la orden" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Refacción del catálogo ×2 = $700 - Mano de obra: subtotal 1,200, IVA 192, total 1,392 - Sin inventario compatible descuenta del stock general (10 − 2) - Editar mano de obra y extra recalcula - Quitar y volver a aplicar IVA - Quitar concepto recalcula - Total final antes de cobrar $1,392 |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 9 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 9/9 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-E · Abonos |
| Historias de usuario: | HU-ORD-06 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Abonos" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Abono $500 deja saldo $892 - Abono mixto con desglose - Abonos numerados |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 3 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 3/3 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-F · Finalizar orden |
| Historias de usuario: | HU-ORD-07 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Finalizar orden" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - No finaliza si el pago no cubre el saldo - Cambio correcto ($1,000 − $792 = $208) - Orden cerrada, pagada y sin saldo - Guarda comentarios finales - Orden cerrada no acepta ni edita conceptos - No se puede finalizar dos veces - Tarjeta sin monto cobra el saldo exacto |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 8 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 8/8 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-G · Reabrir y cancelar |
| Historias de usuario: | HU-ORD-09 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Reabrir y cancelar" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Reabrir orden - Tras reabrir se puede editar - Cancelar orden - Filtro por estatus |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 4 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 4/4 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-H · Garantías |
| Historias de usuario: | HU-ORD-08 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Garantías" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Orden de garantía arranca en Diagnóstico - La orden original lista su reclamación |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 2 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 2/2 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-I · Estatus del servicio |
| Historias de usuario: | HU-ORD-04 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Estatus del servicio" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Cambiar etapa guarda historial - Historial con id_registro único - Etapa inválida se rechaza - 7 etapas disponibles (igual que el backend) |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 4 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 4/4 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-J · Inventario por vehículo |
| Historias de usuario: | HU-INV-02, HU-ORD-03 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Inventario por vehículo" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Alta en inventario con la refacción resuelta - Agregar y quitar compatibilidad marca+modelo sin duplicar - Descuenta del inventario compatible (3 − 2) sin tocar el stock general - Nunca deja stock negativo - Misma refacción se consolida en un renglón (2 + 5) - Quitar el concepto regresa las piezas - Editar inventario |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 10 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 10/10 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-K · Fotos, chat e inspección |
| Historias de usuario: | HU-ORD-05, HU-ORD-10, HU-INS-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Fotos, chat e inspección" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Subir, listar, filtrar y borrar fotos - Chat de orden sin mensajes responde vacío (no error) - Enviar mensaje y foto en el chat; historial - Inspección guarda resultados con su punto - Autosave (PUT) de inspección - Inspección ligada a la orden |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 11 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 11/11 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-L · Panel |
| Historias de usuario: | HU-DSH-01, HU-FAC-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Panel" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Cuenta clientes y vehículos - Órdenes abiertas coincide con la lista - Por cobrar coincide con saldos - Órdenes por mes - Facturación (consulta) responde sin error |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 5 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 5/5 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-M · Cotizaciones |
| Historias de usuario: | HU-COT-01, HU-ORD-03 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Cotizaciones" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Crear, editar conceptos, quitar conceptos y eliminar - Consolida refacciones repetidas - Costos 1,000 + IVA - Quitar IVA y guardar comentarios - Cotizar no descuenta inventario |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 8 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 8/8 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-N · Proveedores y catálogos |
| Historias de usuario: | HU-PRO-01, HU-CAT-01, HU-CFG-03, HU-CFG-04 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Proveedores y catálogos" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Proveedor con RFC y dirección - Producto de proveedor con comentario - Deuda con cantidad y comentario; el panel la suma - Refacción ligada a proveedor - Ciudades filtradas por estado - Empleado con materno, correo y fecha de ingreso - Promoción con vigencia, link y orden |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 8 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 8/8 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-M-O · Usuarios, roles y permisos |
| Historias de usuario: | HU-SEG-02, HU-SEG-03, HU-SEG-04 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar de extremo a extremo el flujo "Usuarios, roles y permisos" con las mismas llamadas y cuerpos que envían las pantallas. |
| Descripción de la Prueba: | - Catálogo de permisos y roles base resueltos - Crear rol; duplicado y permiso desconocido se rechazan - Editar permisos; rol base y rol en uso no se eliminan - Crear usuario sin exponer contraseña; duplicado y rol inexistente se rechazan - Editar y desactivar usuario - Solicitudes de recuperación |
| Condiciones de la Prueba: | Base SQLite limpia en memoria sembrada con los catálogos del backend; modo local activo. |
| Resultados Esperados: | 15 validaciones en OK en las 3 corridas. |
| Resultados Actuales: | OK — 15/15 en las 3 corridas (26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)). |

## Validaciones estructurales

| Clave | Validación | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-M-COB | Cobertura de endpoints del modo local | 100 llamadas únicas de pantallas y componentes; 0 sin equivalente local. | OK |
| PI-M-EST | Rutas, sintaxis y estilos (app taller y app clientes) | Taller: 33 navegaciones / 40 pantallas, 268 componentes JSX, 1,742 estilos en claro y oscuro. Clientes: 7 navegaciones / 9 pantallas, 81 componentes, 524 estilos. 0 fallas; 3 avisos de contraste bajo (mismos tonos que la web). | OK |
| PI-M-CON | Contrato app ↔ backend FastAPI | 230 rutas del backend; 92 llamadas de la app del taller y 17 de la app de clientes; 0 sin ruta. | OK |
| PI-M-PAR | Paridad de campos web ↔ app del taller | 133/133 campos de 17 formularios web presentes en la pantalla equivalente. | OK |

# 4. Suite S2 — Integrales contra la API real

Script: backend/tests/pruebas_integrales.py. Recorre los flujos del taller y de la app de clientes contra el servidor FastAPI levantado sobre la copia QA; deja el detalle paso a paso en tests/reporte_pruebas_integrales.json para anexarlo a este reporte. Se niega a correr contra el puerto 8000.

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-01 · Autenticación del personal |
| Historias de usuario: | HU-SEG-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar inicio de sesión, perfil y protección de endpoints. |
| Descripción de la Prueba: | - POST /auth/login (form OAuth2) con usuario válido - GET /auth/me - Login con contraseña incorrecta - GET /clientes/ sin token |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 200 con token y permisos; perfil del usuario; 401 con contraseña incorrecta; 401 sin token. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-02 · Catálogos y códigos postales |
| Historias de usuario: | HU-CAT-01, HU-CAT-02 |
| Objetivo de la Prueba: | Confirmar catálogos sembrados y autollenado por CP. |
| Descripción de la Prueba: | - GET tipos de servicio, colores, marcas, estados - GET modelos filtrados por marca - GET /codigos-postales/37000 y /99999 |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Catálogos con datos; modelos solo de la marca; CP 37000 con colonias; CP inexistente 404. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-03 · Alta de cliente y vehículo con cuenta única |
| Historias de usuario: | HU-CLI-01, HU-VEH-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar la generación de cuentas CTE y el vínculo vehículo-cliente. |
| Descripción de la Prueba: | - POST /clientes/ - POST /vehiculos/ con marca, modelo, color, VIN - GET /clientes/{id}/vehiculos - GET /clientes/?q= |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Cliente 201 con CTE-######; vehículo 201 con CTE-######-01; 1 vehículo listado. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-04 · Orden: alta, conceptos, refacciones e inventario |
| Historias de usuario: | HU-ORD-01, HU-ORD-02, HU-INV-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar el cálculo de costos y el descuento de stock en la base real. |
| Descripción de la Prueba: | - POST /servicios/ con 2 tipos de mantenimiento - POST /refacciones/ (stock 10) - Agregar refacción ×2 y mano de obra $500 - Editar mano de obra a $600 y regresar a $500 |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Orden abierta en Recibido sin IVA; al aplicar IVA 16 %: stock 8; subtotal 1,200 / IVA 192 / total 1,392; recalcula a 1,508 y regresa a 1,392. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-05 · Etapas y chat de la orden |
| Historias de usuario: | HU-ORD-04, HU-ORD-05 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar historial de etapas y chat del taller. |
| Descripción de la Prueba: | - GET /servicios/etapas-disponibles - PUT etapa en_reparacion con comentario - PUT etapa inválida - GET y POST chat/mensajes |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 7 etapas; historial de 2 con id único; 400 en etapa inválida; mensaje con autor 'taller'. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-06 · Abonos y finalización |
| Historias de usuario: | HU-ORD-06, HU-ORD-07 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar cobro parcial, cierre y reglas de orden cerrada. |
| Descripción de la Prueba: | - Abono $500 con tarjeta - Finalizar con $500 (insuficiente) - Finalizar con $1,000 en efectivo - Agregar concepto y volver a finalizar |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Saldo $892; 400; cambio $108, orden cerrada/pagada/Listo para entrega, saldo 0; 400 y 400. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-07 · Documentos PDF |
| Historias de usuario: | HU-DOC-01, HU-CFG-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar la generación de recibo y nota de remisión. |
| Descripción de la Prueba: | - GET /servicios/{id}/recibo - GET /servicios/{id}/nota-remision |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Ambos 200 con contenido PDF. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-08 · Garantía, reapertura y cancelación |
| Historias de usuario: | HU-ORD-08, HU-ORD-09 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar el ciclo de vida alterno de la orden. |
| Descripción de la Prueba: | - Orden de garantía ligada a la original - Garantía sin orden original - GET reclamaciones - Reabrir la orden y cerrarla - Cancelar la garantía |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Garantía en Diagnóstico; 400; la original lista la reclamación; reabre y cancela correctamente. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-09 · Inspección digital |
| Historias de usuario: | HU-INS-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar alta y autosave de la inspección. |
| Descripción de la Prueba: | - GET /inspecciones/items - POST inspección ligada a la orden - PUT con 3 resultados |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | ≥ 20 puntos; inspección creada; resultados reemplazados (3). |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-10 · Cotizaciones |
| Historias de usuario: | HU-COT-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar costos, PDF y que no se toque el inventario. |
| Descripción de la Prueba: | - Crear cotización - Agregar mano de obra $1,000 - Agregar refacción y comparar stock - GET PDF - Eliminar |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Total 1,160; stock sin cambio; PDF válido; eliminada. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-11 · Proveedores, productos y deudas |
| Historias de usuario: | HU-PRO-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar el registro de cuentas por pagar. |
| Descripción de la Prueba: | - Crear proveedor - Agregar producto - Registrar deuda - GET deudas pendientes |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 201 en altas; lista de deudas pendientes. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-12 · Panel (dashboard) |
| Historias de usuario: | HU-DSH-01, HU-DSH-03 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar los 5 endpoints del panel. |
| Descripción de la Prueba: | - GET resumen, por estado, mensuales, bajo stock, próximos servicios |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 200 en todos; resumen con clientes ≥ 1. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-13 · App de clientes: invitación, activación y seguimiento |
| Historias de usuario: | HU-CLI-02, HU-APC-01, HU-APC-02, HU-APC-03, HU-APC-04, HU-APC-05, HU-APC-08, HU-APC-10 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar el flujo completo del cliente con la orden real. |
| Descripción de la Prueba: | - Generar código de invitación - Activar con código incorrecto y correcto - Login del cliente y perfil - Mis servicios, detalle, nota de remisión - Mensaje en el chat, inspección, vehículos, promociones |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Código generado; 400 y 200; sesión del cliente; orden visible con total 1,392; PDF; mensaje con autor 'cliente'. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-14 · Citas de extremo a extremo |
| Historias de usuario: | HU-APC-06, HU-CIT-01 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar que una cita del cliente llega al taller y regresa confirmada. |
| Descripción de la Prueba: | - Cliente solicita cita con fecha propuesta - Taller la ve en pendientes y la confirma - Cliente consulta sus citas |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | Cita pendiente → confirmada con 'confirmada_por'; el cliente la ve confirmada. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-15 · Asistente sin sesión |
| Historias de usuario: | HU-APC-07 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar la verificación por cuenta + VIN. |
| Descripción de la Prueba: | - Verificar con VIN incorrecto - Verificar con VIN correcto - Opción 'servicio' y opción inexistente |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 404; token de sesión; respuesta con texto; 400. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

| Datos de la Prueba Integral |  |
| --- | --- |
| Número y Nombre de la Prueba: | PI-16 · Seguridad: permisos y aislamiento de tokens |
| Historias de usuario: | HU-SEG-01, HU-SEG-02, HU-SEG-03 |
| Objetivo de la Prueba: | Validar que cada token solo entra a lo suyo y que los permisos se respetan. |
| Descripción de la Prueba: | - Token de cliente contra /clientes/ - Token de personal contra /portal-cliente/me - Crear rol 'solo clientes.ver' y usuario - El usuario lista clientes e intenta crear orden - Eliminar rol en uso; desactivar usuario y reintentar login |
| Condiciones de la Prueba: | Servidor en http://127.0.0.1:8001 con DATABASE_URL apuntando a _qa_tmp\qa_copy.db; usuario con rol Administrador General. |
| Resultados Esperados: | 401/403; 401; rol y usuario creados sin contraseña expuesta; 200 y 403; 400; login 401 tras desactivar. |
| Resultados Actuales: | Pendiente de ejecución — correr el script y anexar el JSON de resultados. |

# 5. Suite S3 — Manuales en dispositivo

Validan lo que no se puede simular fuera del teléfono: cámara y galería, biometría, WebSocket en vivo, compartir PDF y legibilidad en ambos temas. Anotar el resultado y adjuntar captura de pantalla por caso.

| Clave | Caso / HU | Pasos | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PI-D-01 | Login y biometría (app taller) HU-SEG-01, HU-SEG-05 | - Entrar con usuario/contraseña - Activar huella/Face ID - Cerrar la app y reabrir | Pide biometría y restaura la sesión. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-02 | Asistente interno HU-AST-01 | - Abrir Asistente y hacer 3 consultas | Respuestas con datos del taller. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-03 | Tema y menú lateral HU-UX-01, HU-UX-02 | - Cambiar Sistema/Claro/Oscuro - Recorrer todas las opciones del menú ☰ | Textos legibles en ambos temas; cada opción abre su pantalla con la ruta resaltada. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-04 | Orden completa en el celular HU-ORD-01, HU-ORD-02, HU-ORD-06, HU-ORD-07, HU-ORD-10 | - Nueva orden con el asistente de 4 pasos y foto con cámara - Agregar refacción y concepto libre - Abono y Finalizar - Compartir recibo PDF | Totales correctos, orden cerrada y PDF compartible. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-05 | Inspección en el celular HU-INS-01 | - Capturar inspección, salir y volver | Lo capturado se conserva (autosave). | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-06 | Chat en vivo taller ↔ cliente HU-ORD-05, HU-APC-04 | - Mandar mensaje y foto desde la app del taller - Verlo llegar en la app del cliente sin recargar | Llega en segundos en ambos sentidos. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-07 | Cotización en el celular HU-COT-01 | - Crear cotización, agregar conceptos, compartir PDF | PDF con los conceptos y totales. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-08 | Refacciones e inventario HU-INV-01, HU-INV-02 | - Ver semáforo de stock - Registrar inventario compatible | Colores según umbral; compatibilidades guardadas. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-09 | Modo local sin servidor HU-UX-03 | - Con MODO_LOCAL, crear cliente, vehículo y orden | Todo funciona sin conexión y queda pendiente de subir. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-10 | Activación de cuenta y asistente (app clientes) HU-APC-01, HU-APC-07 | - Activar con código - Probar el asistente con cuenta + VIN | Entra a la app; el asistente responde. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-11 | Seguimiento en vivo y costos HU-APC-02, HU-APC-03 | - Cambiar la etapa desde el taller - Revisar pestañas Seguimiento y Costos | La barra avanza sola; costos y pagos correctos. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-12 | Chat del cliente y aviso urgente HU-APC-04 | - Mandar foto - Avisar al mecánico | El taller recibe la foto y la alerta resaltada. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-13 | Nota de remisión e inspección (cliente) HU-APC-05 | - Con la orden entregada descargar la nota - Ver la inspección | PDF compartible; inspección solo lectura con resumen. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-14 | Agendar cita de extremo a extremo HU-APC-06, HU-CIT-01 | - Cliente agenda con día y hora - Taller confirma y abre la orden | El cliente ve 'Confirmada'; la orden abre con cliente y vehículo cargados. | ☐ OK ☐ Falla |
| PI-D-15 | Mis vehículos y Mi cuenta HU-APC-08, HU-APC-09 | - Revisar vehículos, detalles e historial - Cambiar tema y cerrar sesión | Datos correctos; el tema se recuerda; cierre con confirmación. | ☐ OK ☐ Falla |

# 6. Matriz de trazabilidad HU ↔ pruebas

| HU | Título | Pruebas | Estado HU |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-SEG-01 | Inicio de sesión del personal | PI-01, PI-16, PI-D-01 | Probada |
| HU-SEG-02 | Roles y permisos configurables | PI-M-O, PI-16 | En progreso |
| HU-SEG-03 | Administración de usuarios | PI-M-O, PI-16 | En progreso |
| HU-SEG-04 | Recuperación de contraseña mediada | PI-M-O | Probada |
| HU-SEG-05 | Acceso con huella / Face ID | PI-D-01 | Validar disp. |
| HU-CAT-01 | Catálogos precargados | PI-M-A, PI-M-N, PI-02 | Probada |
| HU-CAT-02 | Autollenado por código postal | PI-M-B, PI-02 | Probada |
| HU-CFG-01 | Datos del taller | PI-M-PAR, PI-07 | Probada |
| HU-CFG-02 | Comisiones por tipo de pago | Contrato API | Probada |
| HU-CFG-03 | Empleados | PI-M-N | Probada |
| HU-CFG-04 | Promociones para la app de clientes | PI-M-N | Probada |
| HU-CLI-01 | Alta de cliente con cuenta única | PI-M-C, PI-M-PAR, PI-03 | Probada |
| HU-CLI-02 | Detalle del cliente e invitación a la app | PI-13 | Probada |
| HU-VEH-01 | Alta de vehículo ligado a la cuenta | PI-M-C, PI-M-PAR, PI-03 | Probada |
| HU-ORD-01 | Crear orden de servicio guiada | PI-M-C, PI-M-PAR, PI-04, PI-D-04 | Probada |
| HU-ORD-02 | Llenar la orden: refacciones y conceptos | PI-M-D, PI-04, PI-D-04 | Probada |
| HU-ORD-03 | Refacciones repetidas consolidadas | PI-M-J, PI-M-M | Probada |
| HU-ORD-04 | Etapas de seguimiento | PI-M-I, PI-05 | Probada |
| HU-ORD-05 | Chat de la orden con fotos | PI-M-K, PI-05, PI-D-06 | Probada |
| HU-ORD-06 | Abonos | PI-M-E, PI-06, PI-D-04 | Probada |
| HU-ORD-07 | Finalizar orden | PI-M-F, PI-06, PI-D-04 | Probada |
| HU-ORD-08 | Garantías | PI-M-H, PI-08 | Probada |
| HU-ORD-09 | Reabrir y cancelar | PI-M-G, PI-08 | Probada |
| HU-ORD-10 | Fotos de la orden | PI-M-K, PI-D-04 | Validar disp. |
| HU-INS-01 | Inspección de 22 puntos | PI-M-K, PI-09, PI-D-05 | Probada |
| HU-INV-01 | Refacciones con semáforo de stock | PI-M-D, PI-M-PAR, PI-04, PI-D-08 | Probada |
| HU-INV-02 | Inventario compatible por vehículo | PI-M-J, PI-D-08 | Probada |
| HU-HER-01 | Herramientas del taller | PI-M-PAR | Probada |
| HU-PRO-01 | Proveedores, productos y deudas | PI-M-N, PI-11 | Probada |
| HU-COT-01 | Cotizaciones rápidas | PI-M-M, PI-10, PI-D-07 | Probada |
| HU-DOC-01 | Recibo y nota de remisión en PDF | PI-07 | Probada |
| HU-FAC-01 | Facturación electrónica (CFDI) | PI-M-L | Solo web |
| HU-DSH-01 | Panel general | PI-M-L, PI-12 | Probada |
| HU-DSH-02 | Mi dashboard (técnico) | Contrato API | Probada |
| HU-DSH-03 | Próximos servicios | PI-12 | Probada |
| HU-AST-01 | Asistente interno | PI-D-02 | Validar disp. |
| HU-CIT-01 | Gestión de citas solicitadas | PI-14, PI-D-14 | Probada |
| HU-APC-01 | Activar mi cuenta e iniciar sesión | PI-13, PI-D-10 | Validar disp. |
| HU-APC-02 | Mi vehículo en el taller, en vivo | PI-13, PI-D-11 | Validar disp. |
| HU-APC-03 | Costos y pagos de mi orden | PI-13, PI-D-11 | Validar disp. |
| HU-APC-04 | Chat con el taller | PI-13, PI-D-06, PI-D-12 | Validar disp. |
| HU-APC-05 | Nota de remisión e inspección | PI-13, PI-D-13 | Validar disp. |
| HU-APC-06 | Agendar una cita | PI-14, PI-D-14 | Validar disp. |
| HU-APC-07 | Asistente sin iniciar sesión | PI-15, PI-D-10 | Validar disp. |
| HU-APC-08 | Mis vehículos | PI-13, PI-D-15 | Validar disp. |
| HU-APC-09 | Mi cuenta y apariencia | PI-D-15 | Validar disp. |
| HU-APC-10 | Promociones en el inicio | PI-13 | Validar disp. |
| HU-UX-01 | Diseño homologado y modo oscuro | PI-M-EST, PI-D-03 | Probada |
| HU-UX-02 | Menú lateral siempre visible | PI-M-EST, PI-D-03 | Probada |
| HU-UX-03 | Modo local sin servidor | PI-M-COB, PI-D-09 | Probada |
| HU-SYN-01 | Sincronización del panel web | — | Solo web |
| HU-SAD-01 | Super administración (multi-taller) | Contrato API | Solo web |

# 7. Defectos detectados y corregidos

| # | Defecto | Causa | Corrección | Prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar orden no existía en modo local | Endpoint faltante en apiLocal | Se implementó con las reglas del backend | PI-M-F |
| 2 | Orden reabierta seguía "pagada" | El estado pagado no se recalculaba | Se calcula a partir del saldo | PI-M-G |
| 3 | Anticipo con tarjeta se guardaba como efectivo | No se enviaba tipo_pago | Nueva orden envía la forma de pago | PI-M-C |
| 4 | Galería de fotos se cerraba (crash) | GET /fotos local devolvía objeto | Devuelve lista; pantalla protegida con Array.isArray | PI-M-K |
| 5 | NOT NULL constraint failed: colecciones.id | Siembra sin id por colección | Siembra con id correcto por colección | PI-M-A |
| 6 | prepareAsync NullPointerException | Conexiones SQLite paralelas | Conexión única compartida | PI-M-A |
| 7 | Productos/deudas de proveedor se perdían y deuda del panel en $0 | Modo local descartaba campos | Se persisten y el panel los suma | PI-M-N |
| 8 | Ciudades no se filtraban por estado | Filtro ignorado en local | Aplica filtros de la consulta | PI-M-N |
| 9 | Falla intermitente al editar conceptos | Ids con Date.now() repetibles | Generador nuevoId() | PI-M-D (×3 corridas) |
| 10 | Stock local distinto al backend | Reglas de inventario diferentes | Copia exacta de la lógica del backend | PI-M-J |
| 11 | "Estatus inicial" en nueva orden | Campo que no existe en ServicioIn | Se quitó de la pantalla | PI-M-PAR |
| 12 | expo-file-system lanzaba error al descargar PDF | API heredada movida en SDK 54+ | Import desde expo-file-system/legacy + regla estática | PI-M-EST |
| 13 | Aviso "unique key" en EtapaTracker | Historial local sin id_registro | id_registro en cada cambio y normalización de órdenes previas | PI-M-I |
| 14 | Error "GET /servicios/{id}/chat/mensajes sin equivalente local" | Promesa sin manejo de error en el chat | El chat muestra vacío si la carga falla | PI-M-K |
| 15 | Usuarios de /auth/usuarios y /usuarios/ en colecciones distintas | Dos rutas locales sin unificar | Una sola colección; roles y permisos editables en local | PI-M-O |
| 16 | "Sí, crear orden" no abría la orden desde Vehículos | getParent('TallerTabs') no existe fuera de las pestañas | Navegación absoluta Taller › Servicio y validación de orden abierta | PI-D-04 |
| 17 | Textos de ayuda (placeholder) ilegibles en tema oscuro | Color por defecto de Android | placeholderTextColor del tema en los 45 campos | PI-D-03 |
| 18 | El teclado tapaba el campo en formularios | Android edge-to-edge no redimensiona | FormScroll: KeyboardAvoidingView + desplazamiento al campo | PI-D-03 |
| 19 | Cajas de montos cortadas en la tarjeta de concepto | Anchos fijos por caja | Cajas de ancho flexible en una fila | PI-D-04 |

# 8. Observaciones y riesgos

- Login del backend: POST /api/auth/login recibe formulario OAuth2 (username/password como form-data), no JSON. El manual de pruebas del backend anterior enviaba JSON; se corrigió y S2 ya usa el formato correcto.

- App de clientes: rediseñada y validada por contrato y análisis estático; falta instalar dependencias (npm install --legacy-peer-deps) y correr S3 en el celular.

- Usuarios y roles en la app del taller: alta y consulta disponibles; la edición de permisos y la desactivación desde el celular están en progreso (el modo local ya las soporta y S1-O las valida).

- Contraste: 3 avisos de contraste bajo en textos secundarios; usan los mismos tonos que la web.

- Códigos postales: piloto solo con el municipio de León (207 CP); el catálogo nacional se carga con seed_codigos_postales.

- S2 no se ejecutó desde el ambiente de desarrollo por restricción de red (sin acceso a PyPI para instalar FastAPI); debe correrse en la PC del taller con el venv del backend.

# Anexo A. Cómo ejecutar las pruebas

### S1 — Apps móviles

cd D:\dev\sistema-mecanico\mobile

npm run qa

# resultado: mobile\qa\ultimo-reporte.txt

### S2 — API real sobre la copia QA (PowerShell)

# Ventana 1

cd D:\dev\sistema-mecanico\backend

.\venv\Scripts\Activate.ps1

Copy-Item sistema_mecanico.db ..\_qa_tmp\qa_copy.db -Force   # refrescar copia (opcional)

$env:DATABASE_URL = "sqlite:///D:/dev/sistema-mecanico/_qa_tmp/qa_copy.db"

uvicorn app.main:app --port 8001

# Ventana 2

cd D:\dev\sistema-mecanico\backend

.\venv\Scripts\Activate.ps1

python tests\pruebas_integrales.py --usuario admin --password TU_PASSWORD

# resultado: backend\tests\reporte_pruebas_integrales.json

### S3 — Dispositivo

cd D:\dev\sistema-mecanico\mobile          (o mobile-cliente)

npx expo start -c

# escanear el QR con Expo Go y seguir la tabla de la sección 5

# Anexo B. Evidencia S1 (extracto de qa/ultimo-reporte.txt)

QA Apps móviles (taller + clientes) — 26/09/2026 (tras cambios IVA/selectores)

===== ✓ Flujos E2E ===== (corrida 3 de 3)

✓ A. Catálogos precargados: 15/15

✓ B. Códigos postales (León, Gto.): 2/2

✓ C. Alta de cliente, vehículo y orden: 10/10

✓ D. Llenado de la orden: 9/9

✓ E. Abonos: 3/3

✓ F. Finalizar orden: 8/8

✓ G. Reabrir y cancelar: 4/4

✓ H. Garantías: 2/2

✓ I. Estatus del servicio: 4/4

✓ J. Inventario por vehículo: 10/10

✓ K. Fotos, chat e inspección: 11/11

✓ L. Panel: 5/5

✓ M. Cotizaciones: 8/8

✓ N. Proveedores y catálogos: 8/8

✓ O. Usuarios, roles y permisos: 15/15

TOTAL: 114/114 pruebas OK

===== ✓ Cobertura de endpoints =====  Llamadas únicas: 100 · Sin equivalente local: 0

===== ✓ Rutas y estilos — app taller =====  33 rutas · 268 JSX · 1,742 estilos · Sin fallas

===== ✓ Rutas y estilos — app clientes =====  7 rutas · 81 JSX · 524 estilos · Sin fallas

===== ✓ Contrato con el backend =====  230 rutas · taller 92 · cliente 17 · Sin ruta: 0

===== ✓ Paridad de campos con la web =====  133/133

Todo en verde.